1

日计划 394354

月计划号:515

等级:Ⅲ

线路:郑机城际

施工项目:大机线路捣固、稳定作业

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东站城际场-南曹(含上行、下行正线)-孟庄(含上行、下行正线)上下行19km500m至15km000m

施工行别:上行,下行

施工时间:00:10-03:50 (220分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东站城际场

封锁郑机城际孟庄（含上行正线）至南曹（含上行正线）至郑州东站城际场间上行线，同时封锁郑州东站城际场至南曹（含下行正线）至孟庄（含下行正线）间下行线，在上行线19km500m至15km000m处进行大机线路捣固、稳定作业，点内接触网停电配合施工，点内准许施工车辆由郑州东站城际场进入上行封锁线路，在孟庄至南曹间上行线14km200m防护点处停车，按施工负责人指示进行作业，点毕前返回郑州东站城际场，点毕开通封锁线路并恢复供电。停电范围：孟庄站（不含）-南曹站（不含）上行线K17+128—K10+808（供电臂编号：ZJCJ03）；南曹站（不含）-孟庄站（不含）下行线K10+808—K17+128（供电臂编号：ZJCJ04）；郑州航空港城际场（不含）—新郑机场站II、4道-孟庄站II道-南曹站（不含）上行线K29+368-K17+128（供电臂编号：ZJCJ05）；南曹站（不含）—孟庄站I道—新郑机场站I、3道-郑州航空港城际场（不含）下行线K17+128-K29+364（供电臂编号：ZJCJ06）。

停用供电臂：ZJCJ03、ZJCJ04、ZJCJ05、ZJCJ06供电单元同时停电

限速及行车方式变化:开通后 郑机城际孟庄(含上行正线)-南曹上行线19km500m至15km000m处第1列限速160km/h，其后恢复正常速度。

其中开通后第一列限速由列车调度员发布调度命令。

路用列车信息:由郑州东站城际场开该线下行方向(运行方向)进入，返回郑州东站城际场。

主体单位及负责人:郑州高铁基础设施段(负责人：黄保军:13460596989)

审核处室：工务处

配合单位:郑州工务机械段

接收单位:郑州站,安全监察大队,工务处

备注:工务部，袁晶，24925,13837974606。包保领导：侯光辉，18603731966。施工车辆：点前由郑州东动车所运行至郑州东站城际场。

2

日计划：394335

月计划号:488

等级:Ⅲ

线路:京广高速

施工项目:动车组检测设备改造

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东动车所

施工时间:10:00-18:00 (480分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东动车所Ⅰ场

封锁郑州东动车所D208至D220信号机间线路，进行动车组检测设备改造，点毕开通。

限速及行车方式变化:

路用列车信息:

主体单位及负责人:郑州动车段(负责人：于东辉:15343813766)

审核处室：车辆处

接收单位:郑州动车段,郑州站,安全监察大队,车辆处

备注:车辆部，游国珍，23754,13523099823。包保干部，孟庆亚，13526807743

3

日计划:394333

月计划号:483

等级:Ⅱ

线路:京广高速

施工项目:动车组检测设备改造

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东动车所

施工时间:13:00-18:00 (4820分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东动车所Ⅰ场

封锁郑州东动车所D208至D220信号机间线路，进行动车组检测设备改造，点毕开通。

限速及行车方式变化:

路用列车信息:

主体单位及负责人:郑州动车段(负责人：于东辉:15343813766)

审核处室：车辆处

接收单位:郑州动车段,郑州站,安全监察大队,车辆处

备注:车辆部，游国珍，23754,13523099823。包保干部，孟庆亚，13526807743

4

日计划:394344

月计划号:483

等级:Ⅱ

线路:京广高速

施工项目:动车组检测设备改造

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东动车所

施工时间:13:00-18:00 (4820分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东动车所Ⅰ场

封锁郑州东动车所D208至D220信号机间线路，进行动车组检测设备改造，点毕开通。

限速及行车方式变化:

路用列车信息:

主体单位及负责人:郑州动车段(负责人：于东辉:15343813766)

审核处室：车辆处

接收单位:郑州动车段,郑州站,安全监察大队,车辆处

备注:车辆部，游国珍，23754,13523099823。包保干部，孟庆亚，13526807743

5

日计划:394366

月计划号:483

等级:Ⅱ

线路:京广高速

施工项目:动车组检测设备改造

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东动车所

施工时间:13:00-18:00 (4820分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东动车所Ⅰ场

封锁郑州东动车所D208至D220信号机间线路，进行动车组检测设备改造，点毕开通。

限速及行车方式变化:

路用列车信息:

主体单位及负责人:郑州动车段(负责人：于东辉:15343813766)

审核处室：车辆处

接收单位:郑州动车段,郑州站,安全监察大队,车辆处

备注:车辆部，游国珍，23754,13523099823。包保干部，孟庆亚，13526807743

6

日计划:394377

月计划号:483

等级:Ⅱ

线路:京广高速

施工项目:动车组检测设备改造

施工日期:2023-04-17

施工地点:郑州东动车所

施工时间:13:00-18:00 (4820分钟)

施工内容及影响范围:登记站:郑州东动车所Ⅰ场

封锁郑州东动车所D208至D220信号机间线路，进行动车组检测设备改造，点毕开通。

限速及行车方式变化:

路用列车信息:

主体单位及负责人:郑州动车段(负责人：于东辉:15343813766)

审核处室：车辆处

接收单位:郑州动车段,郑州站,安全监察大队,车辆处

备注:车辆部，游国珍，23754,13523099823。包保干部，孟庆亚，13526807743

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20